Menny Nathan
Teyssere Karina
Scheidt Sophie
Tartare Antoine

Rapport d'étape du jalon 2.2

Sommaire:

I/ Introduction

II/ Ce que nous avons réalisé

III/ Problèmes rencontrés et solutions apportées

IV/ Conclusion

I/ Introduction

Bonjour et bienvenue dans notre rapport d'étape, écrit dans le cadre du jalon 2.2 et qui vous permettra d'avoir un rapport clair et concis de ce que nous avons fait, de ce qu'il nous reste à faire et des problèmes que nous avons rencontrés, tout en comptant bien entendu les solutions imaginées.

Pour rappel, notre projet est un petit jeu de plateforme en 2D, avec une vue de côté et où le but serait d'aller ramasser un objet pour terminer le niveau proposé.

Ce rapport d'étape sera composé de 3 parties distinctes : la première permettant de faire le bilan des tâches réalisées, la seconde expliquant les divers problèmes rencontrés et la dernière présentant les différentes solutions que nous avons imaginées.

II/ Ce que nous avons réalisé

Depuis le dernier jalon nous avons officialisé le départ de Benoit Paponaud qui était membre de notre équipe, en effet, toute ses charges de travail ont été retirées et redistribuées aux autre membres du groupes plus ou moins équitablement, en fonction des capacités et de la volonté de chacun, le rôle de celui-ci ayant été donné à Nathan Menny. La transition s'est faite de manière assez fluide en raison de l'impact inexistant de Benoit dans le projet, en effet, n'ayant rien réalisé nous faisions son travail à sa place depuis le début.

Par la suite, parmi les tâches effectuées nous pouvons compter la création d'un Google drive ou l'entièreté de notre travail est concilié, malheureusement dû à un archivage chaotique de ma part j'ai personnellement perdu le travail que j'avais effectué concernant les diagrammes, Nathan ayant eu la gentillesse de refaire les diagrammes de manière bien plus juste et complète que je ne l'avais fait auparavant, ayant pu notamment s'appuyer sur les cours que nous n'avions pas encore à l'époque. Suite à la réalisation de ceux-ci, ils nous les a montrés et les a fait valider après une approbation générale. Nous avons également dessiné une interface utilisateur sur papier et utilisé l’outil « prise de décision ».

Enfin, nous avons décidé d'un nom pour le projet, notre jeu se dénommera Pie's Quest, traduit en français « la quête de la tarte » choisir ce nom ne fût pas du gâteau (J'espère avoir fait naître au moins l'ombre d'un sourire avec cette dernière réflexion). Nous avons repris l'idée de base de notre jeu, à la base nous voulions que notre personnage soit en pleine recherche de fraises, nous avons donc conclu que si le personnage cherchait des fraises, c'était pour en faire une tarte.

Nous avons aussi dû, suite à la pandémie causée par le COVID-19 changer notre planning en conséquence, tout l'impact qu'a eu la pandémie ainsi que les changement qu'elle a engendrés sont détaillés dans les parties suivantes.

III/ Problèmes rencontrés et
solutions apportées

Avec le confinement et la surprise qu'il a causé nous avons été forcés de mettre en pause le projet. Étant tous éparpillés et ayant nos problèmes personnels nous n’avons que très peu travaillé sur le projet, ce qui signifie que nous avons un retard vis-à-vis de planning ; toutefois nous avons su être réactif en l’adaptant pour que l'on puisse toujours accomplir notre projet malgré cette semaine d'abasourdissement

Pour l'instant donc, nous n'avons pas prévu d'abandonner des tâches clés de notre projet, afin de délester une partie du travail, c'est notamment pour cette raison que nous étions partis d'un projet plutôt basique quoi qu'assez compliqué à réaliser pour des débutants. Notre projet doit être fonctionnel dans l'intégralité lorsque l'on passera notre oral (et même avant, il vaut mieux préparer un oral sur un projet terminé !). Tout le temps que l'on aura « en trop » sera utilisé pour rajouter des fonctionnalités au projet, ce qui a du sens dans l'optique où notre jeu est un projet qui serait porté par notre propre studio de développement, ayant des délais à respecter mais un cahier des charges modulable.

Mis à part cela nous n'avons pas noté de difficulté apparente et nous nous montrons très positif quant à la réalisation du projet et notre réussite n'est pas remise en doute en ce jour.

IV/ Conclusion

Nous tenions tout d'abord à vous remercier d'avoir pris le temps de lire ce rapport d'étape et nous nous tenons à votre disposition en cas de question, remarque ou demande. Notre projet est en bonne voie pour réussir et malgré la pandémie nous faisons notre possible pour concilier assiduité et qualité dans notre travail.

Ce rapport d'étape est la 6ème version, rédigé par Antoine Tartare, mis en forme et corrigé par Nathan Menny et Sophie Scheidt.